Documento de Requisitos Ágeis - Projeto FreqID

# 1. Visão do Produto

O FreqID é um sistema de Automação de Frequência Escolar via Reconhecimento Facial desenvolvido como MVP para a Secretaria Municipal de Educação de Maracanaú. Objetivo SMART: Implementar o registro automatizado de presença em 100% das turmas, reduzindo o tempo de chamada manual em 90% e garantindo 100% de integridade dos dados. O sistema beneficiará professores ao liberar tempo letivo e gestores ao fornecer dados em tempo real sobre a assiduidade estudantil.

# 2. Personas

| Nome | Papel | Objetivo | Problema/Dor |
| --- | --- | --- | --- |
| Ricardo Souza | Professor | Focar no ensino | Perde 15min com chamadas manuais |
| Cláudia Lima | Gestora SEDUC | Monitorar evasão | Dados defasados |
| Mariana Alves | Aluna | Entrada rápida | Inconsistência na frequência por erro manual |

# 3. Estrutura de Requisitos

Épico: Gestão de Frequência Biométrica em Tempo Real

-> Funcionalidade: Motor de Visão Computacional (Python/MediaPipe)

-> Funcionalidade: Gestão Administrativa (Laravel 12 / PostgreSQL)

# 4. User Stories

US01: Cadastro de Alunos (CRUD): Como administrador, quero cadastrar alunos para manter a base de dados atualizada.

US02: Autenticação: Como gestor, quero acessar o sistema via login para visualizar relatórios.

US03: Extração de Landmarks (IA): Como motor de IA, quero mapear landmarks faciais para identificação em < 2s.

US04: Hash Biométrico (IA/LGPD): Como sistema, quero converter faces em hashes numéricos para garantir a privacidade (LGPD).

US05: Registro Automático: Como professor, quero que a presença seja registrada via detecção facial para evitar chamadas manuais.

US06: Prototipação de Dashboard: Como gestor, quero visualizar gráficos de presença para tomar decisões rápidas.

# 5. Product Backlog Prioritário (MoSCoW)

MUST: Extração de IA, Hash Biométrico, CRUD de Alunos, Registro de Entrada.

SHOULD: Dashboard, Autenticação, Relatórios por Turma.

COULD: Notificações para pais, Integração com transporte escolar.

WON'T: Aplicativo móvel (foco em Totem Web).

# 6. Análise de Riscos

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Fatores de Iluminação | Médio | Uso do MediaPipe com refine_landmarks para maior robustez. |
| Conformidade LGPD | Alto | Uso de criptografia AES-256 e exclusão de fotos originais. |
| Instabilidade de Rede | Médio | Processamento local via Docker e sincronização offline-first. |